**TSPi Example Task Planning Template - Form TASK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Johans Gonzalez | Date | 12/04/2015 | | |
| Team | Making Solutions | Instructor | Daniel Benavides |  |  |
| Part/Level | Estrategia/planeación | Cycle | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | | |  | | **Plan Hours** | | | | | **Plan Size/Value** | | | | | | **Actual** | | | |
| **Phase** | **Part** | **Task Name** | **Planning Manager** | **Total Team Hours** | | | **Cumulative**  **Hours** | **Size Units** | | **Size** | | **Week No.** | | **Planned Value** | **Cumulative**  **PV** | **Hours** | **Cumulative Hours** | **Week No.** | |
| Estrategia y lanzamiento | S | Lanzamiento y Estrategia | 7 | 7 | | | 7 | Doc | | 7 | | 1 y 2 | | 7 | 5.7% | 4 | 4 | 1 y 2 | |
| Diseño y Requerim. | D y R | Diseño y Requerimientos  Programa | 6 | 6 | | | 13 | Doc | | 37 | | 3 | | 37 | 36.2% | 14.66 | 18.66 | 3 | |
| Implementacion | I | Definir estandar de conteo | 1 | 1 | | | 14 | LOC | | 7 | | 4 | | 7 | 41.98% | 1 | 19.66 | 4 | |
| Implementacion | I | Contador LOC programa | 4 | 4 | | | 18 | LOC | | 30 | | 4 | | 30 | 66.77% | 1.68 | 21.34 | 4 | |
| Implementacion | I | Pruebas | 1 | 1 | | | 19 | LOC | | 6 | | 4 | | 6 | 71.72% | 0.83 | 22.17 | 4 | |
| Implementacion | I | Reportes | 2 | 2 | | | 21 | Lines | | 14 | | 4 | | 14 | 83.29% | 2 | 24.17 | 4 | |
| Integracion | Int | Integración componentes | 2 | 2 | | | 23 | No Defectos Encontrados | | 3 | | 5 | | 3 | 85.76% | 1.58 | 25.75 | 5 | |
| Integracion | Int | Pruebas de Integración | 2 | 2 | | | 25 | No Defectos Encontrados | | 3 | | 5 | | 3 | 88.23% | 1.2 | 26.95 | 5 | |
| Integracion | Int | Reportes Integración | 2 | 2 | | | 27 | Lines | | 14 | | 5 | | 14 | 100% | 1.16 | 28.11 | 5 | |
|  |  |  | 27 | 27 | |  | | |  | |  | |  | 121 |  |  |  | |  |