Viernes 03/04/2015

**Inicio: 9 pm**

**Orden de la reunión:**

Definición diseño detallado (líderes de desarrollo)

Comentarios del diseño

Socialización modificaciones al estándar

Definición herramientas versionamiento (lider soporte)

Definición orden reunión lunes y formatos entrega a líder de Calidad

Cierre

**Inicio:**

**Definición diseño detallado líderes de desarrollo:**

Los líderes de desarrollo comentaron el diseño detallado con el equipo, explican las partes y las relaciones entre ellas.

**Comentarios del diseño:**

Se discute el modelo actual y se comentan ajustes como generación de interfaz para la vista así como agregar una fábrica para el contador y una interfaz.

**Socialización modificaciones a estándares:**

**Estandar de codificacion**

Las enumeraciones se contarán como clase y se definirán en una sola línea

Todas las sentencias de loops en una sola línea

**Definición herramientas versionamiento:**

Tutoría manejo herramienta de versionamiento GitHub (Linux y Mac) y configuración del repositorio modo cooperativo, entrega de cuentas en GitHub para invitaciones a el repositorio <https://github.com/makingsolutionsecos>

**Definición Plan de pruebas Unitarias:**

**Definición orden reunión lunes y formatos entrega a líder de Calidad:**

1. Comentarios generales proceso de implementacion
2. Entrega Week report lider de planeacion, y construccion Week Report Grupo
3. Comentar cambios de diseño realizados
4. Actualizacion formato ITL líder de soporte.
5. Actualización del SUMS, SUMP, SUMQ, TASK individual, TASK grupo, SCHEDULE individual, SCHEDULE grupo, LOGD, LOGT, Script UT, DLD, INS

**Cierre: 11:10 pm**