**TSPi Example Task Planning Template - Form TASK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Camilo Marroquin | Date | 25/03/2015 |
| Team | Making Solutions | Instructor | Daniel Benavides |
| Part/Level | Estrategia/planeación | Cycle | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | | | | **Plan Hours** | | **Plan Size/Value** | | | | | **Actual** | | |
| **Phase** | **Part** | **Task Name** | **# Engineers** | **Development Manager 1** | **Cumulative Hours** | **Size Units** | **Size** | **Week No.** | **Planned Value** | **Cumulative PV** | **Hours** | **Cumulative Hours** | **Week No.** |
| Estrategia y lanzamiento | S | Lanzamiento y Estrategia | 1 | 9 | 9 | Lines | 7 | 1 y 2 | 7 | 7% | 5 | 5 | 1 y 2 |
| Diseño y Requerim. | D y R | Diseño y Requerimientos Programa | 6 | 6 | 15 | Lines | 37 | 3 | 37 | 42% | 13 | 18 | 3 |
| Implementacion | I | Consolidador | 1 | 3 | 18 | LOC | 20 | 4 | 20 | 62% | 2.5 | 20.5 | 4 |
| Implementacion | I | Definir estandar de conteo | 6 | 1 | 19 | Lines | 7 | 4 | 7 | 68% | 1.25 | 21.75 | 4 |
| Implementacion | I | Pruebas | 6 | 1 | 20 | LOC | 7 | 4 | 10 | 78% | 0 | 21.75 | 4 |
| Implementacion | I | Reportes | 6 | 2 | 22 | Lines | 14 | 4 | 14 | 91% | 1,67 | 23.42 | 4 |
| Integración | Int | Integración componentes | 6 | 2 | 24 | No Defectos Encontrados | 3 | 5 | 3 | 94% |  |  |  |
| Integracion | Int | Pruebas de Integración | 6 | 2 | 26 | No Defec Removidos | 3 | 5 | 3 | 97% |  |  |  |
| Integración | Int | Reportes Integración | 6 | 2 | 28 | Lines | 3 | 5 | 3 | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |