**TSPi Time Recording Log – Form LOGT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | | John Osorio | | | | Date | | | | 04/04/2015 |
| Team | | Making Solutions | | | | Instructor | | | | Daniel Benavides |
| Part/Level | | Implementación | | | | Cycle | | | | 1 |
|  | |  | | | | | |  | |  |
| Date | Start | Stop | Interruption  Time | Delta  Time | Phase/  Task | | Comp-onent | | Comments | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 03/03 | 21:00 | 22:15 | 13 | 62 | IMP - Reunión | |  | | Reunión remota con el equipo, para tratar temas de la implementación y revisar estrategias para llevarlas a cabo (estándares de diseño, estándar de conteo) | |
| 03/03 | 22:15 | 23:00 | 0 | 45 | IMP | |  | | Definición estándar de conteo | |
| 04/04 | 8:30 | 9:00 | 3 | 57 | IMP -  Inspección Diseño | |  | | Revisando diseño y se propusieron interfaces para desacoplar objetos. | |
| 04/04 | 09:00 | 09:35 | 10 | 25 | IMP - CODE | | IVista | | Interrupción por motivo de onces | |
| 04/04 | 09:35 | 09:40 | 0 | 5 | IMP CODE | | ControladorTexto | |  | |
| 04/04 | 09:40 | 11:10 | 80 | 10 | IMP - CODE | | VistaTexto | | Desarrollo y pruebas. Interrupción por motivo personal. | |
| 05/04 | 11:58 | 14:35 | 97 | 58 | IMP - Configuración | |  | | Reunión con líder de soporte para conocer el uso del versionador. | |
| 05/04 | 14:35 | 15:25 | 7 | 43 | IMP - PM | |  | | Completar documentos | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |